АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2013 г. № 26

О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011г. №416-Ф «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, администрация Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, согласно приложению № 1.
2.Утвердить мероприятия по разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, согласно приложению № 2.
3. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области в следующем составе:
Евтеева Г.Н. - глава администрации Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области;
Жданова Т.П. – главный специалист администрации Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области;
Абраменкова Ю.В.- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области (по согласованию).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Дмитриевского
муниципального образования 						Г.Н. Евтеева

Приложение №1 к постановлению администрации Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области № 26 от 11 июля 2013 г.

Положение 
по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения на территории Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области

1.Настоящее Положение по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения на территории Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, а также ее актуализации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-Ф «О водоснабжении и водоотведении» и определяет порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области (далее - схемы водоснабжения и водоотведения), а также порядок ее актуализации.

2. Разработку проекта схем водоснабжения и водоотведения осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления, юридические лица.
В разработке схем водоснабжения и водоотведения могут участвовать водоснабжающие организации.

3.Схемы водоснабжения и водоотведения привязываются к существующим Правилам землепользования и застройки.

4.Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 15 лет с соблюдением следующих принципов:
а) обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения и потребления холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;
г) минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на единицу коммунального ресурса для потребителя в долгосрочной перспективе;
д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
е) согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Администрация Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области (далее — Администрация) размещает на официальном сайте администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области (по согласованию) (далее - официальный сайт) уведомление о начале разработки схем водоснабжения водоотведения Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области.

5.Проект схем водоснабжения и водоотведения в течении 15 календарных дней с момента поступления на рассмотрение главе администрации Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области размещается в полном объёме на официальном сайте, за исключением сведений составляющих государственную тайну и электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения.
Сведения о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на сайте обнародуются администрацией в установленном  порядке.

6. Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения снабжения осуществляется администрацией путём сбора замечаний и предложений.
Для сбора замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрация указывает адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты обнародования проекта схемы водоснабжения и водоотведения.

7. Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения.
Сведения о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте обнародуются администрацией в установленном порядке.

8. Схемы водоснабжения и водоотведения подлежат ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение водопроводной и водоотводящей нагрузки между источниками водоснабжения и водоотведения в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение водопроводных и водоотводящих нагрузок в каждой зоне действия источников водоснабжения и водоотведения в том числе за счет перераспределения нагрузки водоснабжения и водоотведения из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схемы водоснабжения и водоотведения или отказ от внесения изменений в части включения в них мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;
г) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведения и соответствие их обязательным требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
д) строительство и реконструкция водопроводных и водоотводящих сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
е) баланс водопроводных и водоотводящих ресурсов для обеспечения водоснабжения и водоотведения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схем водоснабжения и водоотведения и источники их покрытия.

9.Согласно п.2.2.ч.1 ст.4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (изменения вступили в силу с 01.04.2013), утверждение порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию входит в полномочия Правительства Российской Федерации. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

10.Уведомление о проведении ежегодной актуализации схем водоснабжения и водоотведения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от водоснабжающих и водоотводящих организаций и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения принимаются до 1 марта.

Приложение №2 к постановлению 
администрации Дмитриевского
муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области от 11 июля 2013 г.
№ 26

График
мероприятий по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения Дмитриевского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять постановление администрации Дмитриевского муниципального образования о разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения. | не позднее 15 июля 2013 г. | Глава администрации Дмитриевского муниципального образования Евтеева Г.Н. |
| 2 | Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения | не позднее 15 июля 2013 г. | Глава администрации Дмитриевского муниципального образования Евтеева Г.Н. |
| 3 | Разместить на официальном сайте администрации Новоузенского муниципального района /по согласованию/: уведомление о начале разработки схем, информацию о рабочей группе, приступившей к началу разработки схем | не позже 3-х дней с даты начала разработки схем (поступления уведомления в администрацию), до 20 июля 2013 г. | Глава администрации Дмитриевского муниципального образования Евтеева Г.Н. |
| 4 | Сбор исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения Дмитриевского муниципального образования | в течение 14 календарных дней с даты получения запроса до 29 июля 2013 г. | Рабочая группа: ведущий специалист администрации Новоузенского муниципального района Абраменкова Ю.В.(по согласованию) |
| 5 | Разработать схемы | до 30 октября 2013 г. | Рабочая группа: Глава администрации Дмитриевского муниципального образования Евтеева Г.Н. ведущий специалист администрации Новоузенского муниципального района Абраменкова Ю.В.(по согласованию) |
| 6 | Сдача проектов схем | (через 1 рабочий день после завершения разработки) до 01 ноября 2013 г. | Рабочая группа: Главный специалист администрации Дмитриевского муниципального образования Жданова Т.П. ведущий специалист администрации Новоузенского муниципального района Абраменкова Ю.В.(по согласованию) |
| 7 | Принятие решения главой администрации Дмитриевского муниципального образования об утверждении схем | В течение 7 календарных дней с даты сдачи проекта, 8 ноября 2013 г. | Глава администрации Дмитриевского муниципального образования Евтеева Г.Н. |
| 8 | Разместить схемы на официальном сайте администрации Новоузенского муниципального района /по согласованию/(за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели) | в течение 15 дней с даты утверждения схем до 29 ноября 2013 г. | Рабочая группа: Главный специалист администрации Дмитриевского муниципального образования Жданова Т.П. |